Countdown Grid: Harbor Escape

1개월 MVP 게임 기획서

Version 1.0

# 1. 기획 목적

## 1.1 목표

본 프로젝트는 1개월 내 출시 가능한 최소 기능 버전(MVP) 제작을 목표로 한다.

- 재미 검증: "타일 카운트다운 + 자원 관리" 조합이 재미를 만드는가?

- 개발 완주: 작은 범위로 완성/폴리싱까지 경험한다.

- Steam 출시 학습: 빌드/업로드/스토어 페이지/스크린샷/태그/피드백 흐름을 실전으로 학습한다.

## 1.2 MVP 범위 원칙

- 시스템은 작고 단단하게 만든다.

- 추가 시스템(석재/인구/작업소/다양한 건물/업그레이드)은 보류한다.

- MVP에서 검증할 질문에 필요 없는 요소는 제거한다.

# 2. 게임 한 줄 소개(핵심 컨셉)

무너지는 땅(타일 카운트다운) 위에서 자원을 생산·소모하며, 항구에 목재를 투입해 배를 완성하고 탈출하는 턴제 시스템 퍼즐.

# 3. 핵심 재미(Why is it fun?)

## 3.1 긴장감의 근원: "타일 숫자 = 남은 시간"

- 모든 타일은 숫자(1~8)를 가진다.

- 매 턴 숫자가 1씩 감소한다.

- 타일이 0이 되면 그 위의 건물이 붕괴되어 재건이 필요해진다.

- 플레이어는 점점 사라지는 안전한 땅 위에서 생산 거점을 계속 옮기거나 재배치해야 한다.

## 3.2 딜레마: "생존(식량) vs 탈출(목재 투입)"

- 식량이 부족하면 게임 오버.

- 목재는 건설에도 쓰이고, 승리 조건(항구에 20 투입)에도 쓰인다.

- 플레이어는 매 턴 "지금 건설할 것인가, 수확을 늘릴 것인가, 항구에 투자할 것인가"를 고민해야 한다.

## 3.3 리플레이 가치: "환경 붕괴로 인해 매 판 전략이 달라짐"

- 매 판 타일 숫자 배치/붕괴 타이밍에 따라 최적 동선이 달라진다.

- 항구를 너무 빨리 지으면 유지비로 버티기 어렵고, 너무 늦으면 타일 붕괴로 생산 기반이 무너진다.

# 4. 타겟 플랫폼 / 플레이 타임

- 플랫폼: PC (Steam)

- 1회 플레이 타임(목표): 15~25분

- 첫 승리까지(목표): 3~5판 내외 (튜토리얼/학습 포함)

# 5. 게임 월드 / 서사 톤

- 캐릭터(플레이어 유닛) 없음.

- 서사는 최소화하고, 상태(State)의 변화로 "생존"과 "탈출"을 전달한다.

- 엔딩 연출은 컷신 대신 결과 메시지/요약 문장으로 처리한다.

# 6. 핵심 시스템 정의

## 6.1 맵(그리드)

- 크기: 5×5 고정

각 칸(타일) 속성:

- 타일 카운트(1~8): 안정도/유효 시간

- 건물 슬롯: 0개 또는 1개 (중첩 불가)

### 타일 카운트 규칙

- 매 턴 종료 단계에서 모든 타일 -1

타일 카운트가 0이 되면:

- 해당 타일 위 건물 즉시 붕괴(삭제)

- 타일 카운트 0이 되고 1턴 후: 1~8 중 무작위로 새로운 타일 생성

MVP에서는 단순화를 위해: "0 타일에는 건설 불가"로 처리

## 6.2 자원(2종)

MVP 자원은 아래 2개로 제한한다.

| 자원 | 역할 | 증감 |
| --- | --- | --- |
| 식량(Food) | 생존 유지비 | 매 턴 소비 / 농장에서 생산 |
| 목재(Wood) | 건설 + 승리 조건 | 벌목장에서 생산 / 건설·항구 투입으로 소모 |

### 게임 오버 조건

식량이 0 이하가 되는 순간 게임 오버

"살아남기"는 캐릭터 HP가 아니라 식량 유지 실패로 정의한다.

## 6.3 건물(3종)

MVP 건물은 3개로 제한한다.

| 건물 | 역할 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 농장(Farm) | 식량 생산 | 타일 카운트에 비례 |
| 벌목장(Lumberyard) | 목재 생산 | 고정 생산량 |
| 항구(Harbor) | 승리(탈출) 트리거 | 목재 20 투입 시 승리 / 유지비 발생 |

### (1) 농장(Farm)

- 역할: 식량 생산

규칙:

- 타일 카운트가 높을수록 생산량 증가("좋은 땅" 개념)

- 타일이 0이 되면 붕괴

예시 생산 공식(초안):

생산량 = 기본 1 + floor(타일카운트/3)

- 타일 1~2: 1

- 타일 3~5: 2

- 타일 6~8: 3

수치는 밸런싱 대상이며, MVP에서는 "고카운트 타일이 확실히 더 좋다"만 보장하면 된다.

### (2) 벌목장(Lumberyard)

- 역할: 목재 생산

규칙:

- 생산량은 고정(단순)

- 타일 붕괴 시 건물 붕괴

예시 생산량(초안):

매 턴 목재 +2

### (3) 항구(Harbor) — 엔딩 건물

- 역할: 승리(탈출) 트리거

규칙:

- 항구는 맵에 1개만 건설 가능(권장)

- 항구 건설 후, 플레이어는 매 턴 목재를 투입할 수 있다.

- 항구는 유지 부담(식량 소모) 또는 기회비용을 발생시켜 위험한 선택이 되어야 한다.

예시 유지비(초안):

항구가 존재하는 동안 매 턴 식량 -1 추가 소비

## 6.4 승리 조건(탈출)

- 항구를 건설한다.

- 항구에 목재 20을 누적 투입한다.

- 누적 투입이 완료되는 즉시 승리(탈출 엔딩).

"배 제작"은 UI/문구로 표현하되, MVP에서는 실제 파츠/단계 시스템 없이 누적 카운터로 처리한다.

# 7. 턴 진행(게임 루프)

각 턴은 아래 순서로 진행한다. (권장 고정)

| 순서 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 턴 시작 |
| 2 | 식량 소비 (기본 소비 + 항구 유지비) |
| 3 | 건물 건설(농장/벌목장/항구) |
| 4 | 건물 철거(선택) |
| 5 | 항구에 목재 투입(선택) |
| 6 | 자원 생산 (농장/벌목장 생산 처리) |
| 7 | 타일 카운트다운 (모든 타일 -1, 0이 된 타일의 건물 붕괴) |
| 8 | 승리/패배 판정 (식량 ≤ 0 → 패배 / 항구 투입 목재 ≥ 20 → 승리) |

이 순서는 밸런스에 큰 영향을 주므로, MVP에서는 고정 후 조정 폭을 최소화한다.

# 8. UI/UX 요구사항(중요)

## 8.1 화면 레이아웃

게임 화면은 크게 4개 영역으로 구성:

| 영역 | 표시 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 우측 상단 | 자원 표시 (식량, 목재) | 항상 고정 노출 |
| 중앙 | 5×5 타일 그리드 (각 타일에 숫자+건물 표시) | 타일 카운트 크게 |
| 하단 중앙 | 턴 요약 정보 (무슨 일이 일어났는지) | 피드백 필수 |
| 하단 | 건물 선택 패널 + 턴 진행 버튼 | 건설 비용 표시 |

## 8.2 가독성 최우선

- 타일 숫자(카운트다운)는 항상 눈에 보이게 표시한다.

- 자원(식량/목재)은 상단 HUD에 고정 노출한다.

- 항구의 투입 진행도(0/20)는 크게 노출한다.

## 8.3 플레이어가 "왜 망했는지" 이해 가능해야 함

게임 오버 시:

- "식량이 부족해 유지가 불가능해졌다" 등 명확한 원인 문구

승리 시:

- "목재 투입 완료 → 배 출항" 등 상태 기반 결과 문구

## 8.4 튜토리얼(최소)

첫 시작 시 3~4단계 안내 팝업 정도로 최소 구현

- "타일 숫자는 매 턴 감소한다"

- "농장은 식량, 벌목장은 목재"

- "항구에 목재 20을 넣으면 탈출"

# 9. 밸런싱 가이드(검증 기준)

## 9.1 MVP 성공 기준(정성)

- 플레이어가 "한 판만 더"를 느끼는가?

- 항구를 빨리 지었다가 망하는 경험이 자연스럽게 발생하는가?

- 타일 숫자 감소가 압박으로 작동하는가?

- 매 판 다른 배치/순서로 해결하려는 시도가 생기는가?

## 9.2 조정 레버(수치로만 조절)

- 초기 식량/목재

- 농장 생산 공식

- 벌목장 생산량

- 항구 유지비

- 목표 목재(20)

- 타일 초기 숫자 분포(평균/최소/최대)

MVP에서는 새로운 시스템을 추가하지 말고, 수치 조정으로만 재미를 만든다.

# 10. 개발 일정(4주)

## 10.1 주차별 계획

| 주차 | 목표 | 세부 작업 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 기본 시스템 | • 5×5 그리드 생성 + 타일 숫자 표시 • 타일 카운트다운 시스템 • 타일 클릭 감지 • 기본 UI 틀 구성 |
| Week 2 | 건물 & 자원 | • 건물 배치/철거 로직 • 자원 시스템 (식량, 목재) • 건물별 생산 로직 (농장, 벌목장) • 건물 선택 UI |
| Week 3 | 게임 플로우 | • 항구 시스템 (목재 투입) • 승리/패배 조건 구현 • 턴 요약 UI • 전체 UI 완성 + 기본 밸런싱 |
| Week 4 | 출시 준비 | • 밸런싱 조정 (수치 튜닝) • 버그 수정 + 폴리싱 • 빌드 테스트 (Windows) • Steam 페이지 작성 + 스크린샷 |

## 10.2 일정 준수 원칙

- 각 주차 목표 완료 후에만 다음 주차로 진행

- Week 4에 버퍼 시간 확보 (예상치 못한 버그/밸런싱)

- 기능 추가 욕구는 Phase 2로 미루기

# 11. 제외 범위(보류 항목)

MVP에서는 아래 기능을 의도적으로 제외한다.

- 석재 자원

- 인구 자원/증감 시스템

- 작업소(타일 감소 확률 완화)

- 건물 업그레이드/레벨

- 다중 맵/월드맵

- 적/전투/재난 이벤트

- 타일 복구(0 타일 재생) 시스템

- 복잡한 스토리/컷신

# 12. 확장 계획(후속 버전 후보)

MVP가 재미를 입증하면 아래 순서로 확장 가능하다.

- 작업소 추가: 인접 타일 감소 확률 완화 → 전략 다양화

- 석재 추가: 항구 조건 다변화(목재+석재) → 자원 루프 확장

- 인구 추가: 유지 부담 강화 → 운영 난이도 상승

- 맵 변형/난이도 옵션: 초기 타일 숫자 분포/크기 변경

- 추가 건물/이벤트: 재난, 특수 타일 등

# 부록: 필요한 결정사항

기획 확정을 위해 아래 항목의 초기값을 정하면 바로 구현 가능함.

| 항목 | 초기값(제안) | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 초기 자원 (식량, 목재) | 식량 10, 목재 15 | 식량 10, 목재 20 |
| 턴당 기본 식량 소비 | -1 | -3 |
| 농장 생산 공식 | 1 + floor(타일/3) | 1~3 +1 4~6 +2 7~8 +3 |
| 벌목장 생산량 | +2 | 1~3 +3 4~6 +4 7~8 +5 |
| 항구 유지비 (식량) | -1 | -5 |
| 항구 건설 비용 (목재) | 0 (또는 5) | 20 |
| 승리 조건 (항구 목재 투입) | 20 | 턴 당 10 5턴 동안 |
| 타일 초기 숫자 분포 | 1~8 랜덤 | 1~8 랜덤 |

--- 문서 끝 ---