참여자: 김도영, 김용훈, 박태영, 안창호, 고명준

회의 주제: 진행 상황 확인 및 서버 연결 관련 논의

기도관 2층 정보공학 실습실

11:00~12:00

**서비스 파트**

3번 이미지 업로드 구현 중(안창호)

서비스 화면은 가장 마지막에 진행

Mnist 진행 X

로컬 서버로만 현재 진행

멘토님 카톡 1,2번 (김도영)

3,4번 진행 중

**모델 파트**

이미지 업로드 로직 구현 후 서버 연결 파트 추가

F1 score 떨어짐 – 정확도 떨어짐

데이터셋 부족 -> pretrained 모델로 진행 가능

Cnn pytorch에 없음

Pth(.h5 확장자가 안됨)

파라미터 변경 후 성능 테스트 진행

실패 시 pretrained 모델 세 가지로 진행

서빙 먼저 진행 후 이미지 크기 조정, 성능 개선

서버 구축 -> 연결 -> 테스트

서버 구축(박태영) 진행

파라미터 변경 ->

오늘 내 완료

서버 관련 파일(박태영)

학습 모델 파일

데이터 베이스 csv

Xampp 연동 방법

Flask 이용

이미지 업로드를 통해 서빙 확인