참여자: 김도영, 박태영

24년 8월 11일

13:00~14:30

기도관 2층 자율형 소프트웨어 실습실

1. 학습 모델 성능에 관하여
2. Api 적용 불능
3. Xampp로 생성된 mysql db에 대하여
4. 서버 구축은 누가?

사진 총 4만 개

약 100gb

F1 score 더 낮아짐(이전 0.514)

Pretrained 모델로 변경 예정

Pretrained 틀 자체 생성이 쉬움

화요일 비대면 회의 필요

수요일까지 로컬 서버로 진행

Pandas 라이브러리로 csv 칼럼 출력

Pretrained 모델(김도영) 화요일 목표

데이터 생성 구조만 작성 부탁(고명준) Create Select까지 화요일 목표

서비스 파트 디자인(김용훈, 안창호) 다음 주 내(카메라 얘기)

Apache 외부 접속 관련 검색(박태영) 화요일

진행상황 공유 필요(홍기동)